ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:

ПС-26  35/ 6 кВ . Модернизация  длительно эксплуатирующихся устройств  релейной защиты и автоматики  и  замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г.Заполярный):  1-этап

Номер инвестиционного проекта: L_ПрЗ_ПС26_ЭО_1242.1.01

1. Год реализации инвестиционного проекта: 2021 год

2. Цель реализации проекта: Управление режимом работы электросети, возможность иметь оперативную информацию о состоянии различных элементов схемы, управлять выключателями, настраивать РЗА, получать данные об аварийной ситуации и возможность своевременно принимать меры по предотвращению аномальных режимов, принимать своевременно решения по устранению последствий аварий в электросети.

3. Источник финансирования – инвестиционная составляющая  в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

4. Стоимость ИП (в млн. руб.):

| Показатели | Сметная стоимость в базовых ценах | Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 № 88 |  | Факт 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого без НДС | - | 4,316 |  | 4,201 | на 01.01.2022г. |
| НДС | - | 0,863 | на 01.01.2021г. | 0,840 |  |
| Всего с НДС | - | 5,179 |  | 5,041 |  |

Расчет стоимости проекта:

- государственные элементные сметные нормы;

- объемы планируемых работ;

- стоимость материальных ресурсов определена на основании прайс-листов фирм поставщиков;

- индекс цен производителей (письмо Минэкономразвития России от  30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и )  - «инвестиции в основной капитал».

Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 №  88  на  2021 год :

Новый   ивестиционный  проект  включен  в    корректировку   утвержденного    плана  на  основании  установленной необходимой валовой выручки (НВВ) на услуги по передаче электрической энергии  на 2021 год.

Ведущий экономист                                                                                                           Ульянкова В.В.