ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:

«Реконструкция ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт.»

Номер инвестиционного проекта: L_ПрЗ_ТП14_111232.18

1. Год реализации инвестиционного проекта: 2021 год

2. Цель реализации проекта: реализация мероприятий по реконструкции ТП-14 позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей электроэнергии, подключенных от ТП-14, в том числе социально-значимых (школа, МКД с электроплитами), исключает возможные перерывы в электроснабжении для населения.

3. Источник финансирования – инвестиционная составляющая  в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

4. Стоимость ИП (в млн. руб.):

| Показатели | Сметная стоимость в базовых ценах | Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 № 88 |  | Факт 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого без НДС | 0,631 | 0,511 |  | 0,376 | на 01.01.2022г. |
| НДС | 18% - 0,114 | 20% - 0,102 | на 01.01.2021г. | 20% - 0,070 |  |
| Всего с НДС | 0,745 | 0,613 |  | 0,446 |  |

Расчет стоимости проекта:

1. Сметная стоимость в базисных ценах составлена «затратным методом» в ценах 1 квартала 2017 года;

2. Переход в уровень цен 2021 года произведен коэффициентом-дефлятором по данным Минэкономразвития РФ от 24.11.2016 года.

Расчет стоимости  проекта  (Приказ  Минэнерго и ЖКХ МО  от 20.07.2020 № 139) :

- государственные элементные сметные нормы;

- объемы планируемых работ;

- стоимость материальных ресурсов определена на основании прайс-листов фирм поставщиков;

- прогнозные индексы дефляторы (письмо Минэкономразвития России от 03.10.2018 № 28438-АТ/ДОЗИ и от 05.10.2018 № Д14н-1974) – «инвестиции в основной капитал».

Материалы, полученные от разборки конструкций (масляные выключатели и прочие) не подлежат вторичному использованию и их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 № 88 на  2021 год:

Инвестиционный  проект принят на  2021 год   в  соответствии  с  Приказом  Минэнерго и ЖКХ  МО  от 20.07.2020 № 139.

Ведущий экономист                                                                                                            Ульянкова В.В.